Отчет о выполнении инвестиционной программы

и плана производственного развития МУП «РМПТС» за 2023г

Целью производственного развития  МУП «РМПТС» является:

- техническое перевооружение и повышение надежности работы производственного оборудования;

- повышение эффективности производства;

- улучшение условий труда персонала;

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы теплоснабжения;

-  внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий;

- улучшение экологической ситуации.

Отчет о выполнении плана производственного развития за 2023г № п/п; Наименование мероприятий; Способ выполнения; Планируемый объем капвложений на текущий год, тыс.руб. без НДС; ИТОГО; Примечание. 1; Строительство тепловых сетей 1-й тепломагистрали от НРТЭЦ до ПНС-1 взамен существующих 1-й, Центролитовской и частично 2-й тепломагистралей.; подрядный; 358 506,00; 137,52; Реализация мероприятий по инвестпрограмме. 1.1; 1-й этап строительства от т.А до т.Б. 2; Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) на тепловых сетях; подрядный; 30 000,00; 22 454,95; Реализация мероприятий по инвестпрограмме. 2.1.; Автоматизация и диспетчеризация ЦТП. 3; Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) источников тепловой энергии (котельных); подрядный; 0,00; Реализация мероприятий по инвестпрограмме. 3.1; ПИР и ПСД на техническое перевооружение котельной ул. Владимирская,32в; 6 666,67. 3.2; ПИР и ПСД на техническое перевооружение котельной ул. Мещерская,20. 3.3; ПИР и ПСД на техническое перевооружение котельной ул.Бутырики,9. 4; Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения; подрядный; 336 458,33; 2 282,33; Реализация мероприятий по инвестпрограмме. 4.1.; Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево. 5; Прочее; подрядный, хоз.способ; 20 975,07; 20 065,75; Для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы системы теплоснабжения. 5.1; Приобретение офисной АТС. 5.2; Приобретение вакуумной машины ГАЗ NEXT. 5.3; Замена насоса кот. Лен.Ком., 134/56. 5.4; Установка насоса кот. Чапаева, 22а. 5.5; Установка насоса кот. Есенина, 17б. 5.6; Кабельная сеть база Кстычева,15а. 5.7; СКУД. 5.8; ВОЛС. 5.9; Замена насосов ЦТП Колхозная,12. 5.10; Замена насосов ЦТП Павлова, 12 стр.2. 5.11; Замена насосов ЦТП Полевая,4а. 5.12; Установка насосов ЦТП Предзаводская,9. 5.13; Монтаж насосов ЦТП Тимуровцев,9а. 5.14; Кондуктометр. 5.15; Устройство печатающее. 5.16; Установка умягчителя воды кот. Васильевская,11б, кот. Есенина,17б. 5.17; Монтаж водоподог. ЦТП по ул. Высоковольтная,14а. 5.18; Кондиционер - 2 шт.. 5.19; Тахограф. 5.20; Змена насоса ЦТП Горького,59. 5.21; Монтаж насосного оборудования ЦТП по ул. Тимуровцев,9а. 5.22; Бензорез ATg-410. 5.23; Косилка молотковая. 5.24; Моноблок. 5.25; Смартфон Xiaomi. 5.26; Сплит-система-3шт.. 5.27; Течеискатель "Успех-АТ-407Н". 5.28; Устройство печатающее Kyocera- 3 шт.. 5.29; Монтаж насос. оборудования кот. Стройкерамика, ЦТП ул. Радищева,10Б. 5.30; Монтаж оборудования системы контроля управления доступом база Котовского ,23а. 5.31; Монтаж оборудования шлагбаума база Котовского ,23а, база РЭБ. 5.32; Вибротрамбовка DIAM VN-75/5.5 H". 5.33; Кондиционер. 5.34; КСВ-метр. 5.35; Устройство печатающее. 5.36; Установка ОДПУ проет.раб.. 5.37; Замена насоса кот. ул. Ленинского Комсомола,134/56. 5.38; Замена насоса кот. ул. 1-й Тракторный проезд,14. 5.39; Замена котла кот. по ул. Красная,18г. 5.40; Топосъемка. 5.41; Установка насоса РМЦ элеваторный узел Костычева,15а. 5.42; Замена насосного оборудования ГВС ЦТП по ул. Ленинского Комсомола,85в. 5.43; Замена насосного оборудования ГВС ЦТП по ул. Черновицкая,34А. 5.44; Замена насоса ЦТП по ул..Шевченко,93а. 5.45; Строительство блочной котельной по адресу: г.Рязань, р-н Солотча,10. 5.46; Аппаратно-программный комплекс "Дорожный пристав" (Д.П. Авто-вариант установки внутри автомобиля). 5.47; Газоанализатор Лидер 04 (СН4-О2-СО-Н2S). 5.48; Ленточнопильный станок BSM-912B. ИТОГО; 752 606,07; 44 940,55.